Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования Ленинградской области
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

|  | Проректор по учебно- методической работе ______________С.Н. Большаков |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности

по специальности среднего профессионального образования

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

Санкт-Петербург

2020

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования от 13.08.2014г. (Приказ Минобрнауки России №1001) по специальности среднего профессионального образования 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

Организация-разработчик: ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».

Разработчик:  Смольянинов Анатолий Николаевич, преподаватель ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».

Рассмотрено на заседании ПЦК профессиональных дисциплин.

Протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение проектной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций.

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.

ПК 4.5. Определять риски проектных операций.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- обеспечения содержания проектных операций;

- определения сроков и стоимости проектных операций;

- определения качества проектных операций;

- определения ресурсов проектных операций;

- определение рисков проектных операций;

уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

- описывать свою деятельность в рамках проекта;

- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;

- работать в виртуальных проектных средах;

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

- использовать шаблоны операций;

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;

- определять длительность операций на основании статистических данных;

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

- определять изменения стоимости операций;

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;

- документировать результаты оценки качества;

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;

- определять ресурсные потребности проектных операций;

- определять комплектность поставок ресурсов;

- определять и анализировать риски проектных операций;

- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям.

знать:

- правила постановки целей и задач проекта;

- основы планирования;

- активы организационного процесса;

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

- процедуры верификации и приемки результатов проекта;

- теорию и модели жизненного цикла проекта;

- классификацию проектов;

- этапы проекта;

- внешние факторы своей деятельности;

- список контрольных событий проекта;

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;

- расписание проекта;

- стандарты качества проектных операций;

- критерии приемки проектных операций;

- стандарты документирования оценки качества;

- список процедур контроля качества;

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;

- схемы поощрения и взыскания;

- дерево проектных операций;

- спецификации, технические требования к ресурсам;

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов;

- методы определения ресурсных потребностей проекта;

- классификацию проектных рисков;

- методы отображения рисков с помощью диаграмм;

- методы сбора информации о рисках проекта;

- методы снижения рисков.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 528 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: теоретические занятия практические занятия | 456 164 149 |
| Самостоятельная работа обучающихся | 111 |
| Консультации | 32 |
| ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по МДК.04.01 (4,6,8 семестры), дифференцированного зачета по ПП.04.01 (7семестр), квалификационного экзамена по ПМ.04 (8 семестр) |  |

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение проектной деятельности», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Обеспечивать содержание проектных операций. |
| ПК 4.2 | Определять сроки и стоимость проектных операций. |
| ПК 4.3 | Определять качество проектных операций. |
| ПК 4.4 | Определять ресурсы проектных операций |
| ПК 4.5 | Определять риски проектных операций |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего макс часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 | МДК.04.01 Раздел 1. Обеспечение проектной деятельности | 424 | 313 | 149 | - | 111 | - | - | - |  |
|  | консультации | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности). | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 528 | 313 | 149 | - | 143 | - | - |  | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Обеспечение проектной деятельности |  |  |  |  |
| МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности |  |  |  |  |
| Тема 1.1. IT-проект | Содержание |  | 14 | 3 |
|  | 1. | Понятия «проект», «IT-проект». Отличительные особенности IT-проекта. |  |  |
|  | 2. | Объекты и субъекты управления |  |  |
|  | 3 | Результат и продукт проекта |  |  |
|  | 4 | Правила постановки целей и задач проекта. Критерии успешности |  |  |
|  | 5 | Жизненный цикл ИТ-проекта |  |  |
|  | 6 | Организационная структура проекта |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Выбор проекта, определение цели и задач проекта |  |  |
|  | 2 | Отличительные особенности IT-проекта |  |  |
|  | 3 | Жизненный цикл ИТ-проекта |  |  |
|  | 4 | Организационная структура проекта |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 1. Изучить примеры соотношения ЖЦ ИС и ЖЦ проекта. |  | 4 |  |
| Тема 1.2. Теория и модели жизненного цикла проекта | Содержание |  | 8 | 3 |
|  | 1 | Модель жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС) на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288—2005 Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла систем |  |  |
|  | 2 | Этапы модели ЖЦ ИТ: планирование, проектирование, разработка и внедрение, эксплуатация, поддержка, утилизация, обновление |  |  |
|  | 3 | Цели этапов жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС). |  |  |
|  | 4 | Шаблон адаптации модели ЖЦ ИС |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1 | Этапы модели ЖЦ ИТ: планирование, проектирование, разработка и внедрение, эксплуатация, поддержка, утилизация, обновление |  |  |
|  | 2 | Построить шаблон адаптации модели ЖЦ ИС |  |  |
|  | 3 | Процессы жизненного цикла систем |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 1. Изучить стандарт управления проектами (AmericanNationalStandard, ANSI/PMI 99-001-2008), 2. Руководство к своду знаний по управлению проектам |  | 4 |  |
| Тема 1.3. Дерево проектных операций | Содержание |  | 10 | 3 |
|  | 1 | Организационные структуры управления проектом: функциональная структура, проектная структура, матричная структура. |  |  |
|  | 2 | Группы процессов и области знаний управления проектами |  |  |
|  | 3 | Активы организационного процесса и факторы внешней среды предприятия |  |  |
|  | 4 | Матрица задач жизненного цикла ИС |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 2 3 4 | Составление таблицы состава операций в рамках зоны Ответственности процесса проектного управления Активы организационного процесса и факторы внешней среды предприятия Матрица задач жизненного цикла ИС | 10 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - Написание реферата по теме - Составление терминологического словаря - Доработка конспекта |  | 6 |  |
| Тема 1.4. Инициация проекта | Содержание |  | 16 | 3 |
|  | 1 | Адаптация ЖЦ проекта в интересах организации |  |  |
|  | 2 | Шаблон адаптации модели жизненного цикла информационной системы |  |  |
|  | 3 | Технико-экономическое обоснование |  |  |
|  | 4 | Цель проекта |  |  |
|  | 5 | Устав проекта. Требования к уставу проекта. Шаблон проекта |  |  |
|  | 6 | Анализ участников проекта |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1 | Разработка технико-экономического обоснования |  |  |
|  | 2 | Формирование цели проекта |  |  |
|  | 3 | Разработка устава проекта, используя шаблон |  |  |
|  | 4 | Распределение ролей участников проекта |  |  |
|  | 5 | Разработка ЖЦ ИТ-проекта |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 1. Изучить шаблон проекта. 2. Разработать устав проекта. |  | 6 |  |
| Тема 1.5. Формирование требований проекта | Содержание |  | 6 | 3 |
|  | 1 | Шаблон протокола интервью |  |  |
|  | 2 | Схема и рекомендации по проведению интервью |  |  |
|  | 3 | Система классификации проектов: географическое положение, промышленный сектор, фаза жизненного цикла проекта, продукция проекта |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1 | Шаблон протокола интервью |  |  |
|  | 2 | Организация и проведение результативного интервью в соответствии с шаблоном |  |  |
|  | 3 | Система классификации проектов: |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 1.СтандартANCIPMIPMBOKGuide 4thEdition, 2008 2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия. 3. Процессы жизненного цикла систем. |  | 10 |  |
| Тема 1.6 Планы управления проектом | Содержание |  | 6 | 3 |
|  | 1 | Вспомогательные планы, базовая линия проекта, результаты анализа проведенного проектной командой в отношении содержания, объема и сроков проекта. |  |  |
|  | 2 | Формирование иерархической структуры проекта (ИСР). |  |  |
|  | 3 | Критические факторы успеха |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1 | Определение содержания проекта. |  |  |
|  | 2 | Построение ИСР. |  |  |
|  | 3 | Формирование иерархической структуры проекта (ИСР). |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - Анализ планов управления проектом. - Разработка презентации по теме - Составление глоссария по теме |  | 10 |  |
| Тема 1.7 Формирование списка работ (операций) проекта | Содержание |  | 12 | 3 |
|  | 1 | Исходная информация |  |  |
|  | 2 | Инструменты и методы для определения списка работ |  |  |
|  | 3 | Список контрольных событий проекта |  |  |
|  | 4 | Список операций |  |  |
|  | 5 | Последовательность выполнения проектных работ |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1 | Инструменты и методы для определения списка работ |  |  |
|  | 2 | Сетевые диаграммы расписания проекта |  |  |
|  | 3 | Определение логической последовательности выполнения работ. |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 1.Составить сетевую диаграмму расписания проекта. 2. Подобрать данные для разработки расписания. |  | 10 |  |
| Тема 1.8 Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах | Содержание |  | 16 | 3 |
|  | 1 | Параметры для оценки человеческих ресурсов |  |  |
|  | 2 | Схемы поощрения и взыскания |  |  |
|  | 3 | Инструменты и методы определения ресурсных потребностей проекта |  |  |
|  | 4 | Технические требования к ресурсам |  |  |
|  | 5 | Объемно-календарные сроки поставки ресурсов |  |  |
|  | 6 | Исходная информация процесса определения длительности операций. |  |  |
|  | 7 | Результаты процесса оценки длительности операций |  |  |
|  | 8 | Матрица ответственности |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Построение матрицы ответственности | 6 |  |
|  | 2 | Определение длительности операций на основе статистических данных |  |  |
| Тема 1.9 Концептуальная оценка стоимости проекта | Содержание |  | 4 | 3 |
|  | 1 | Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости |  |  |
|  | 2 | Шаблон сметы проекта Разработка базового плана по стоимости проекта |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1 | Формирование сметы. |  |  |
|  | 2 | Разработка базового плана по стоимости проекта. |  |  |
|  | 3 | Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 1.Определение стоимости проектных операций в рамках соей деятельности. 2. Определение изменения стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. 3. Составление терминологического словаря по теме |  | 12 |  |
| Тема 1.10 Разработка расписания проекта | Содержание |  | 10 | 3 |
|  | 1 | Исходные данные для разработки расписания |  |  |
|  | 2 | Инструменты и методы разработки расписания |  |  |
|  | 3 | Результаты разработки расписания |  |  |
|  | 4 | Технология разработки расписания |  |  |
|  | 5 | Шаблон последовательного формирования расписания проекта |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов Создание проекта по теме Написание реферата по теме. Составление тезауруса по теме |  | 10 |  |
| Тема 1.11 Управление расписанием | Содержание |  | 4 | 3 |
|  | 1 | Организация управления расписанием проекта |  |  |
|  | 2 | Шаблон формы отчета о прогрессе проекта |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Использование шаблона последовательного формирования расписания |  |  |
|  | 2 | Осуществление подготовки отчета об исполнении операции по шаблону |  |  |
| Тема 1.12 Управление качеством в проекте | Содержание |  | 10 | 2 |
|  | 1 | Процессы, влияющие на процесс обеспечения качества проекта |  |  |
|  | 2 | Регламент по управлению качеством в проекте: мероприятия и график исполнения |  |  |
|  | 3 | Процедура документирования: стандарты документирования оценки качества |  |  |
|  | 4 | Процедура согласований документов проекта |  |  |
|  | 5 | Процедура утверждения документов |  |  |
| Тема 1.13 Организация управления качества | Содержание |  | 10 | 3 |
|  | 1 | Контрольные списки проверки качества: критерии приемки проектных операций |  |  |
|  | 2 | Стандарты качества проектных операций: требования нормативной документации системы менеджмента качества (ISO 9000) и система управления проектами (PMBOK) |  |  |
|  | 3 | Корректирующие действия по контролю качества проектных операций. Шаблон регистрации |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Анализ процессов управления качеством |  |  |
|  | 2 | Составление таблицы определения списка процедур для управления качеством |  |  |
|  | 3 | Графическое изображение процедуры разработки контрольных списков качества |  |  |
| Тема 1.14 Организация управления рисками | Содержание |  | 12 | 2 |
|  | 1 | Основные понятия управления рисками |  |  |
|  | 2 | Классификация проектных рисков |  |  |
|  | 3 | Уровни вероятности возникновения рисков |  |  |
|  | 4 | Методы сбора информации о рисках проекта: мозговой штурм, метод Дельфи, карточки Кроуфорда, опросы экспертов. |  |  |
|  | 5 | Методы отображения рисков с помощью диаграмм: диаграммы причинно-следственных связей, блок-схемы процессов |  |  |
| Тема 1.15 Шаблоны и формы управления рисками | Содержание |  | 10 | 3 |
|  | 1 | Шаблон реестра рисков |  |  |
|  | 2 | Стандарт управления рисками ISO 15288 |  |  |
|  | 3 | Шаблон плана реагирования на риски |  |  |
|  | 4 | Методы снижения рисков |  |  |
|  | 5 | Форма регистрации риска |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Заполнение реестра рисков | 4 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 1.Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам: 2. Основные цели и задачи построения архитектуры организации. 3. Основные диаграммные техники структурного и объектно-ориентированного подходов. 4. Специфика языка ARIS. 5. Основная идея метода Захмана. 6. Основные этапы построения архитектуры организации. 7. Особенности языка BPML. 8. Основные этапы метода планирования архитектуры ЕАР. 9. Основные методы сбора информации. 10. Отчет по диагностике ИС. 11. Техническое задание на систему. 12. Подходы к управлению ИТ. 13. Виды ИТ-аудита и его цели. |  | 17 |  |
| Тема 1.16 Управление развитием информационных систем | Содержание |  | 6 | 3 |
|  | 1 | Тенденции развития информационных технологий |  |  |
|  | 2 | Построение архитектуры организации |  |  |
|  | 3 | Стратегический аудит состояния информационных систем |  |  |
|  | Практические занятия |  | 18 |  |
|  | 1 | Планирование ИТ-аудита |  |  |
|  | 2 | Построение ИТ - архитектуры организации |  |  |
|  | 3 | Разработка стратегии развития ИС |  |  |
|  | 4 | Консалтинговый проект |  |  |
|  | 5 | Формирование ИТ-бюджета |  |  |
|  | 6 | Разработка стратегии развития информационных систем |  |  |
|  | 7 | Организация управлением развития информационных систем |  |  |
|  | 9 | Консалтинг в области информационных технологий (ИТ-консалтинг) |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов Составление презентаций по темам: ИТ-консалтинг. |  | 8 |  |
| Тема 1.17 Менеджмент высоких технологий | Содержание |  | 10 | 3 |
|  | 1 | Проблемы повышения эффективности функционирования производственно- корпоративных структур (ПКС) |  |  |
|  | 2 | Организационно-экономические методы и модели создания интегрированных производственно-корпоративных структур |  |  |
|  | 3 | Организационная система информационно-логистического обеспечения управления ПКС |  |  |
|  | 4 | Организационно-экономическая система управления материальными запасами промышленных корпоративных систем |  |  |
|  | 5 | Методы повышения экономической эффективности ПКС на основе моделирования и оптимизации внутрикорпоративных потоков |  |  |
|  | 6 | Повышение эффективности корпоративных производственно-сбытовых структур (ПСС) в области сбыта и товаропродвижения |  |  |
|  | 7 | Организация снабженческо-сбытовой деятельности ПКС на базе виртуального терминала организационно-логистической информационной системы |  |  |
|  | 8 | Управление организационно-экономической устойчивостью промышленных корпоративных систем на основе динамического анализа состояния в условиях неопределенности |  |  |
|  | Практические занятия |  | 18 |  |
|  | 1 | Оценка эффективности функционирования ПКС |  |  |
|  | 2 | Экономическая эффективность ПКС |  |  |
|  | 3 | Информационно-логистическое обеспечение ПКС |  |  |
|  | 4 | Организационное обеспечение ПКС |  |  |
|  | 5 | Снабженческо-сбытовая деятельность ПКС. Устойчивость ПКС |  |  |
|  | 6 | Планирование мероприятий по устойчивости ПКС |  |  |
|  | 7 | Менеджмент высоких технологий |  |  |
|  | 8 | Информационный менеджмент в ИТ |  |  |
|  | 9 | HR в ИТ-проектах |  |  |
| Тема 1.18 Инструментальные средства управления проектами | Практические занятия |  | 15 | 3 |
|  | 1 | Технология и процедуры разработки и принятия управленческих решений |  |  |
|  | 2 | Принятие решений - работа менеджера |  |  |
|  | 3 | Методы принятия решений. Основы теории измерений |  |  |
|  | 4 | Задачи оптимизации при принятии решений |  |  |
|  | 5 | Описание неопределенностей в теории принятия решений |  |  |
|  | 6 | Вероятностно-статистические методы принятия решений |  |  |
|  | 7 | Экспертные методы принятия решений. Моделирование в теории принятия решений |  |  |
|  | 8 | Управление проектами в Microsoft Project |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа студентов Составление глоссария по теме Оставление проекта по теме |  | 14 |  |
| ПП.04.01 По профилю специальности | Виды работ 1. Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы и участие в разработке проектной и отчетной документации 2 Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы и участие в разработке проектной и отчетной документации 3 Обеспечение содержания проектных операций 4 Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности 5 Описание деятельности в рамках проекта 6 Формулировка целей и задач своей деятельности для реализации проекта 7 Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта 8 Определение срока и стоимости проектных операций 9 Выполнение расчета продолжительности операций в рамках своей ответственности 10 Определение стоимости операций в рамках своей ответственности 11 Определение ресурсных потребностей проектных операций 12 Определение комплектности поставок ресурсов 13 Определение качества проектных операций 14 Анализ стандартов качества предприятия в рамках проектных операций 15 Выполнение процедур контроля качества проектных операций 16 Составление документированной оценки качества проектной операции 17 Сбор данных для анализа использования и функционирования 18 Информационной системы и участие в разработке проектной и отчетной документации 19 Определение ресурсов проектных операций 20 Составление ведомости ресурсов, необходимых для проектных операций 21 Определение рисков проектных операций 22 Сбор информации о рисках проектных операций 23 Составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций 24 Управление проектами в Microsoft Project 25 Управление проектами в Trello 26 Управление проектами в GanttProject 27 Управление проектами в OpenProj |  | 72 | 3 |
| Консультации |  |  | 32 |  |
| Всего: |  |  | 528 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Занятия проводятся в кабинет документационного обеспечения управления (аудитория 406), который имеет оснащение: компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, экран, маркерная доска, столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

Windows 7 x64

Подписка: Microsoft Imagine Premium

Идентификатор подписки: 61b01ca9-5847-4b61-9246-e77916134874

Акт предоставления прав №Tr043209 от 06.09.2016"

Microsoft Office 2016

Лицензионный договор №159 на передачу не исключительных прав на программы для ЭВМ от 27 июля 2018 г.

Помещение для самостоятельной работы (аудитория 213) укомплектовано оборудованием: компьютеры для обучающихся с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, доска маркерная.

Windows 7 x64

Подписка: Microsoft Imagine Premium

Идентификатор подписки: 61b01ca9-5847-4b61-9246-e77916134874

Акт предоставления прав №Tr043209 от 06.09.2016"

Microsoft Office 2016

Лицензионный договор №159 на передачу не исключительных прав на программы для ЭВМ от 27 июля 2018 г.

4.2.	Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Илюшечкин В. М. Основы использования и проектирования баз данных: Учебник для СПО/ В. М. Илюшечкин. –  испр. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. –  213 с. –  (Серия: Профессиональное образование). – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/

2. Черткова Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем: Учебник для СПО/  Е. А. Черткова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 168 с. – (Серия: Профессиональное образование). – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/

Дополнительная литература:

1. Бессмертный И. А. Системы искусственного интеллекта: Учебное пособие для СПО/  И. А. Бессмертный. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 130 с. — (Серия: Профессиональное образование). – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/

2. Влацкая И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения: Учебное пособие/ И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 119 с. – Режим доступа: http:// biblioclub.ru

- Интернет-ресурсы:

1. Библиотека учебных курсов Microsoft [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594, свободный.

2. Интернет-Университет информационных технологий (Национальный Открытый Университет) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.intuit.ru/, свободный.

Электронные библиотеки:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/

2. ЭБС Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/

3. ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/

5.    Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций | Содержание проектных операций соответствует тематике, цели и задачам проекта | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью студента на производственной практике |
| ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций | Сроки и стоимость проектных операций определены верно в соответствии с уставом проекта | Оценка выполнения компетентностно- ориентированного задания на экзамене по модулю |
| ПК 4.3 Определять качество проектных операций | Проведен анализ качества проектных операций в соответствии с техническим заданием проекта | Оценка анализа на производственной практике |
| ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций | Ресурсы проектных операций определены верно и позволяют обеспечить содержание проектных операций | Оценка определения ресурсов для обеспечения содержания проектных операций на производственной практике |
| ПК 4.5 Определять риски проектных операций | 1) Сбор информации о рисках проекта сделан на основе выбранного метода и оформлены в форме регистрации рисков. 2) По полученным результатам верно выбран метод снижения рисков | Оценка выполнения компетентностно- ориентированного задания на экзамене по модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - обоснование сущности и социальной значимости будущей профессии; - участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах по темам профессионального модуля; - наличие положительных отзывов по итогам практики | Оценка на экзамене по модулю |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование постановки цели, выбора методов и способов решения профессиональных задач; - оценка эффективности и качества решения профессиональных задач; - своевременность сдачи заданий, отчетов | Интерпретация результатов наблюдения на производственной практике; оценка анализа эффективности методов решения профессиональных задач на производственной практике |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - использование аналитических средств и методов для принятия решений в нестандартных ситуациях; - проектирование профессиональной деятельности с учетом возможности возникновения рисков | Накопительная оценка за решения смоделированных нестандартных ситуации на учебной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - обоснование отбора и использования информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - владение приемами и способами работы с различными информационными источниками для решения профессиональных задач; - владение приемами аналитико-синтетической обработки информации | Накопительная оценка за решения смоделированных нестандартных ситуации на учебной практике |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - обоснование применения средств ИКТ в профессиональной деятельности; - проектирование электронных продуктов для использования в профессиональной деятельности; - применение средств ИКТ в профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдения на производственной практике |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с участниками образовательного процесса в процессе профессиональной деятельности; - соблюдение этических норм в процессе взаимодействия с руководством, коллегами и социальными партнерами; - соблюдение правовых норм в процессе взаимодействия с руководством, коллегами и социальными партнерами | Интерпретация результатов наблюдения на производственной практике |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | - планирование целей воспитательно-образовательного процесса; - использование способов мотивации обучающихся, организации воспитательно-образовательного процесса; - применение различных видов контроля деятельности обучающихся в воспитательно-образовательном процессе; - использование приемов рефлексии профессиональной деятельности и ее последующей коррекцией | Интерпретация результатов наблюдения на производственной практике |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование повышения личностного и профессионального уровня; - построение программы профессионального саморазвития на основе полученных результатов; - диагностика уровня развития профессионально-значимых качеств и свойств | Оценка плана самообразования на учебной практике |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - соответствие учебно-методических материалов изменяющимся условиям профессиональной деятельности; - обоснование использования современных педагогических технологий; - участие в исследовательской и проектной деятельности | Интерпретация результатов наблюдения на производственной практике |

6 Фонд оценочных средств

Задания для оценки освоения

ПМ 04. 01 Обеспечение проектной деятельности

Тест состоит из двух вариантов заданий (в каждой варианте- 10 заданий), на выполнение которых отводится 45 минут. Некоторые из заданий допускают несколько правильных ответов.

ВАРИАНТ 1

ВОПРОС №1. Целью этапа проектирования проекта является:

1.Оценка новых возможностей в деловой сфере, разработка предварительных системных требований и проверка их осуществимости

2.Создание проекта системы, которая удовлетворяет требованиям приобретающей стороны и может быть реализована, испытана, оценена, применена по назначению, поддержана при применении, в последующем списана и/или обновлена

3.Разработка (настройка) системы в соответствии с требованиями приобретающей стороны

4.Тестирование системы, реализация соответствующих организационно-технических мероприятий и развертывание поддерживающих систем, направленных на обеспечение корректной эксплуатации внедренного продукта

ВОПРОС № 2(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ).На этапе эксплуатации и поддержки не выполняются следующие действия:

1.Использование внедренного продукта в заданных условиях функционирования и обеспечение продолжительной результативности

2.Реализация соответствующих организационно-технических мероприятий

3.Развертывание поддерживающих систем, направленных на обеспечение

4.Осуществление в процессе эксплуатации материально-технического снабжения, технического обслуживания и текущего ремонта

ВОПРОС № 3(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ). Управление интеграцией не включает в себя процесс…

1.Разработка ТЭО проекта

2.Формирование требований проекта

3.Формирование ИСР

4.Разработка устава проекта

ВОПРОС № 4. Мониторинг содержания и объема проекта относится к…

1.Управлению сроками проекта

2.Управлению качеством проекта

3.Управлению содержанием проекта

4.Управлению интеграцией проекта

ВОПРОС № 5(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ). Управление стоимостью включает процессы…

1.Оценки стоимости проекта

2.Разработки сметы проекта

3.Разработки плана управления рисками

4.Управления стоимостью проекта

ВОПРОС № 6(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ). Управление рисками включает следующие процессы…

1.Качественный анализ рисков

2.Осуществление обеспечения качества

3.Управлению содержанием проекта

4.Количественный анализ рисков.

ВОПРОС № 7. Основной целью технико-экономического обоснования проекта является…

1.обеспечение заинтересованности руководителей бизнес-подразделений в проекте;

2.получение финансирования на реализацию соответствующей инициативы

3.приоритизация проектов в условиях ограниченных финансовых, человеческих и прочих ресурсов

4.определение совокупности организационно-технологических мероприятий по обеспечению заявленных бизнес-выгод от реализации проекта

ВОПРОС № 8. Тип бизнес-выгод, которые могут быть выражены в терминах финансовых показателей это-…

1.Измеримые выгоды

2.Качественные выгоды

3.Количественные выгоды

4.Финансовые выгоды

ВОПРОС № 9 …- это инструмент, который формально авторизует проект и является звеном, соединяющим предстоящий проект с текущей работой организации

1.Устав проекта

2.Бизнес-цель

3.ТЭО

4.Выгода проекта

ВОПРОС № 10. Протокол интервью не содержит следующую информацию…

1.Управление документом

2.Информация о встрече

3.Сетевой график

4.Статус протокола

ВАРИАНТ 2

ВОПРОС № 1 …- это инструмент для работы с заказчиком, который позволяет встроить его требования в проект

1.Функция качества

2.Подготовка

3.Проведение

4.Подведение результатов

ВОПРОС №2. … - это описание фактора, побуждающего к выполнению проекта

1.Устав проекта

2.Бизнес-цель

3.ТЭО

4.Выгода проекта

ВОПРОС № 3. Выгоды, которые могут быть зафиксированы на уровне экспертного мнения или суждения это-…

1.Измеримые выгоды

2.Качественные выгоды

3.Количественные выгоды

4.Финансовые выгоды

ВОПРОС № 4 …-процесс управления аппаратными средствами, программным обеспечением, данными, а также документацией в ходе разработки, тестирования и использования информационных систем

1.Управление человеческими ресурсами

2.Управление коммуникациями

3.Управление конфигурациями

4.Управление рисками

ВОПРОС № 5. Управление качеством не включает следующий процесс…

1.Осуществление обеспечения качества

2.Тестирование

3.Разработка сметы проекта

4.Приемка результатов

ВОПРОС № 6(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ).Управление сроками включает в себя следующие процессы…

1.Формирование списка работ проекта, определение последовательности работ проекта

2.Оценка трудоемкости и продолжительности работ

3.Разработка базового расписания проекта

4.Контроль и управление рисками проекта

ВОПРОС № 7(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ). Управление содержанием включает в себя процессы…

1.Определение содержания проекта

2.Определение результатов всех стадий ЖЦ ИС

3.Оценка альтернатив развития проекта

4.Оценка реализуемости требований проекта

ВОПРОС № 8(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ). На этапе утилизации и обновления проекта выполняются следующие действия:

1.Использование внедренного продукта в заданных условиях функционирования и обеспечение продолжительной результативности

2.Обеспечение удаления рассматриваемой системы и связанных с нею обслуживающих и поддерживающих организационно-технологических подсистем.

3.Поддержка планирования перехода на новую версию текущей или на абсолютно новую систему

4.Реализация соответствующих организационно-технических мероприятий и развертывание поддерживающих систем, направленных на обеспечение корректной эксплуатации внедренного продукта

ВОПРОС № 9 (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ). Какие действия проводятся на этапе разработки и внедрения проекта:

1.Разработка (настройка) системы в соответствии с требованиями приобретающей стороны, тестирование системы

2.Реализация соответствующих организационно-технических мероприятий

3.Развертывание поддерживающих систем, направленных на обеспечение корректной эксплуатации внедренного продукта

4.Правильных ответов нет

ВОПРОС № 10 (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ). Целью этапа планирования проекта является:

1. Концептуальное планирование всего ЖЦ ИС

2.Создание проекта системы, которая удовлетворяет требованиям приобретающей стороны

3.Оценка новых возможностей

4.Разработка предварительных системных требований

Задания для оценки освоения профессионального модуля ПМ.04  Обеспечение проектной деятельности

Тест содержит 20 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. Некоторые из заданий допускают несколько правильных ответов.

1.  Дисперсионный анализ применяется, если распределение признаков

- равномерное

- нормальное

- показательное.

2.  Абсолютный ноль имеет шкала

- порядковая

- номинативная

- интервальная

- отношений

3.  Вывод о том, принадлежат ли объекты к одному или разным классам, тождественны ли они по измеренному свойству, можно сделать на основании:

- порядковой шкалы.

- номинативной шкалы.

- абсолютной (интервальной) шкалы.

- шкалы отношений.

4.  Нормальное распределение на графике распределения частот означает, что:

- одинаково часто встречаются крайние значения измеренного признака.

- частота встречаемости постепенно повышается от крайних к срединным значениям признака.

- все значения признака встречаются одинаково или почти одинаково часто.

5.  На графике частот распределения значений моде будет соответствовать:

наибольший подъем графика.

- точка на середине графика, делящая множество данных пополам.

- такой точки на графике нет, т. к. Мода – это сумма всех значений измеренного признака.

6.  Статистической гипотезой (h0) называется:

- проверяемое утверждение об отсутствии связи между измеряемыми переменными в генеральной совокупности.

- проверяемое утверждение о наличии связи между измеряемыми переменными в генеральной совокупности.

- проверяемое утверждение о согласованности результатов в генеральной совокупности и исследовательской выборке.

7.  В каком случае исследование проводится на независимых выборках:

- изучаются показатели успеваемости студентов мужчин и женщин

- проводится измерение успеваемости всех студентов до и после праздника

- изучается предпочтение, отдаваемое тому или иному виду спорта братьями-близнецами

8.  С помощью какой статистической процедуры можно провести сравнение успеваемости студентов и студенток, если переменная «успеваемость» задана интервальной шкалой:

- построением таблиц сопряженности

- применением t-критерия стьюдента для независимых выборок

- вычислением коэффициента корреляции

9.  Для того, чтобы выявить различия в интеллекте студентов 1 и 5 курсов, следует применить:

- критерий t-стьюдента для зависимых выборок

- критерий t-стьюдента для независимых выборок

- критерий t-стьюдента для средних

10.  Дисперсионный анализ предназначен:

- для сравнения двух независимых выборок

- для установления степени взаимосвязи переменных в независимых выборках

- для сравнения нескольких выборок

11.  Статистический критерий это:

- случайная величина.

- правило, обеспечивающее принятие истинной и отклонение ложной гипотезы.

- альтернативная гипотеза.

12.  Для выявления различий в уровне признака (для двух выборок) используются критерии:

- Q – критерий Розенбаума и U – критерий Манна-Уитни.

- S – критерий Джонкира и H – критерий Крускала-Уоллиса.

- Критерий Пирсона.

13.  Для выявления различий в уровне признака (для трех и более выборок) используются критерии:

- Q – критерий Розенбаума и U – критерий Манна-Уитни.

- S – критерий Джонкира и H – критерий Крускала-Уоллиса.

- Т – критерий Вилкоксона и G – критерий знаков.

14.  Для оценки сдвига в значениях признака при двух замерах на одной выборке применяются:

- Q – критерий Розенбаума и U – критерий Манна-Уитни.

- S – критерий Джонкира и H – критерий Крускала-Уоллиса.

- Т – критерий Вилкоксона и G – критерий знаков.

15.  Для оценки сдвига в значениях признака при трех и более замерах на одной выборке применяются:

- критерий Фридмана и L – критерий Пейджа.

- S – критерий Джонкира и H – критерий Крускала-Уоллиса.

- Т – критерий Вилкоксона и G – критерий знаков.

16.  Корреляционная зависимость это:

- зависимость, при которой каждому значению одного признака ставится в соответствие точно одно значение другого признака.

- зависимость, при которой каждому значению одного признака ставится в соответствие определенное распределение другого признака.

- зависимость, при которой каждому значению одного признака ставится в соответствие два значение другого признака.

17.  Коэффициент корреляции может принимать значения:

- [0;1]

- [0;2]

- [-1;1].

18.  Если коэффициент корреляции 0,20< r <0,30 то корреляционная связь:

- сильная

- слабая

- средняя

19.  Факторами в дисперсионном анализе называются:

- независимые переменные.

- зависимые переменные.

- параметры распределения признака.

20.  Какие выборки называются связанными:

- разные выборки испытуемых, подвергнутых влиянию разных градаций факторов.

- разные выборки испытуемых, подвергнутых влиянию одного фактора.

- одна и та же выборка испытуемых, подвергнутых влиянию разных градаций факторов.